🚀

PERN TODO APP

Eğitim Yol Haritası & Geliştirme Planı

Şubat 2026 — Sürüm 1.0

Hedef: Modern Full-Stack geliştirmeden Cloud deployment'a — adım adım öğren, uygula, dağıt.

Nihai Hedefler: Claude AI • AWS • Azure • Production-Ready App

# 1. Mevcut Uygulama Durumu

Bu bölüm, PERN Todo uygulamasının Şubat 2026 itibarıyla mevcut teknik altyapısını özetler.

## 1.1 Teknoloji Stack'i

| Görev | Teknoloji | Durum |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React (Vite) | ✅ Tamamlandı |
| Backend | Node.js + Express | ✅ Tamamlandı |
| Veritabanı | PostgreSQL | ✅ Tamamlandı |
| Authentication | Keycloak (OIDC) | ✅ Tamamlandı |
| Container Orchestration | Podman + podman-compose | ✅ Tamamlandı |
| DB Admin UI | Adminer | ✅ Tamamlandı |
| Versiyon Kontrol | Git + GitHub | ✅ Tamamlandı |

## 1.2 Çalışan Servisler

- seiko_db — PostgreSQL veritabanı

- keycloak_server — Authentication & Authorization

- seiko_backend — Express REST API

- seiko_adminer — DB yönetim arayüzü

- seiko_frontend — React kullanıcı arayüzü

## 1.3 Proje Yapısı

- client/ — React frontend (Vite tabanlı)

- server/ — Express.js backend, REST API

- podman-compose.yml — Container konfigürasyonu

- keycloak-realm.json — Auth realm ayarları

# 2. Faz 1 — App Geliştirme (Şu Anki Aşama)

🎯 Odak: Uygulamayı production-ready hale getir, modern özellikler ekle

## 2.1 AI Chatbot Entegrasyonu

Claude API kullanarak uygulamaya akıllı bir asistan eklenecek.

| Görev | Teknoloji | Durum |
| --- | --- | --- |
| Backend: /api/chat endpoint | Express + Anthropic SDK | 📋 Planlandı |
| Rate limiting | express-rate-limit | 📋 Planlandı |
| Keycloak token doğrulama | JWT middleware | 📋 Planlandı |
| Todo context injection | System prompt engineering | 📋 Planlandı |
| Frontend ChatWidget komponenti | React + Tailwind | 📋 Planlandı |
| Streaming yanıtlar | SSE / fetch streaming | 📋 Planlandı |
| Conversation history | React state + DB | 📋 Planlandı |

### Best Practices (Chatbot)

- API key asla frontend'de olmayacak — backend proxy pattern

- Her mesajda conversation history gönderilecek (max 20 mesaj)

- Todo listesi system prompt'a inject edilecek

- Streaming kullanılacak — UX iyileştirmesi

- Rate limiting: kullanıcı başına dakikada 10 istek

## 2.2 UI/UX İyileştirmeleri

| Görev | Teknoloji | Durum |
| --- | --- | --- |
| Responsive tasarım | Tailwind CSS | 📋 Planlandı |
| Dark mode desteği | CSS variables + React context | 📋 Planlandı |
| Loading skeleton'lar | React komponenti | 📋 Planlandı |
| Toast bildirimler | react-hot-toast | 📋 Planlandı |
| Drag & drop todo sıralama | dnd-kit | 📋 Planlandı |

## 2.3 Backend İyileştirmeleri

| Görev | Teknoloji | Durum |
| --- | --- | --- |
| Input validasyon | Zod veya Joi | 📋 Planlandı |
| Error handling middleware | Express middleware | 📋 Planlandı |
| API loglama | Winston / Morgan | 📋 Planlandı |
| DB migrations | node-pg-migrate | 📋 Planlandı |
| Unit testler | Jest + Supertest | 📋 Planlandı |
| API rate limiting | express-rate-limit | 📋 Planlandı |

## 2.4 Güvenlik

| Görev | Teknoloji | Durum |
| --- | --- | --- |
| HTTPS (lokal) | mkcert | 📋 Planlandı |
| CORS konfigürasyonu | cors middleware | 📋 Planlandı |
| Helmet.js | security headers | 📋 Planlandı |
| Secrets management | .env + Docker secrets | 📋 Planlandı |
| SQL injection koruması | Parameterized queries | 📋 Planlandı |

# 3. Faz 2 — CI/CD & DevOps

🎯 Odak: Otomatik test, build ve deployment pipeline'ı kur

## 3.1 GitHub Actions CI/CD

| Görev | Teknoloji | Durum |
| --- | --- | --- |
| Otomatik test pipeline | GitHub Actions | 📋 Planlandı |
| Docker image build & push | GitHub Actions + GHCR | 📋 Planlandı |
| Linting & code quality | ESLint + Prettier | 📋 Planlandı |
| Security scanning | Snyk / Trivy | 📋 Planlandı |
| Staging ortamı | Docker Compose | 📋 Planlandı |

## 3.2 Monitoring & Observability

| Görev | Teknoloji | Durum |
| --- | --- | --- |
| Uygulama metrikleri | Prometheus + Grafana | 📋 Planlandı |
| Log aggregation | ELK Stack / Loki | 📋 Planlandı |
| Health check endpoint'leri | Express + Docker | 📋 Planlandı |
| Uptime monitoring | Uptime Kuma | 📋 Planlandı |

# 4. Faz 3 — AWS Deployment

🎯 Odak: Uygulamayı AWS üzerinde production ortamında çalıştır

## 4.1 AWS Servisleri

| Görev | Teknoloji | Durum |
| --- | --- | --- |
| Container Registry | Amazon ECR | 📋 Planlandı |
| Container Orchestration | Amazon ECS (Fargate) | 📋 Planlandı |
| Veritabanı | Amazon RDS (PostgreSQL) | 📋 Planlandı |
| Load Balancer | Application Load Balancer | 📋 Planlandı |
| DNS & SSL | Route 53 + ACM | 📋 Planlandı |
| Secrets | AWS Secrets Manager | 📋 Planlandı |
| CDN | CloudFront (frontend) | 📋 Planlandı |
| Storage | S3 (dosya yükleme) | 📋 Planlandı |

## 4.2 AWS Öğrenme Konuları

- IAM — kullanıcı, rol ve politika yönetimi

- VPC — network izolasyonu, subnet, security group

- ECS Task Definition ve Service konfigürasyonu

- RDS Multi-AZ ve backup stratejisi

- CloudWatch — log ve alarm yönetimi

- Infrastructure as Code — AWS CDK veya Terraform

# 5. Faz 4 — Azure Deployment

🎯 Odak: Multi-cloud strateji — uygulamayı Azure'a da taşı

## 5.1 Azure Servisleri

| Görev | Teknoloji | Durum |
| --- | --- | --- |
| Container Registry | Azure Container Registry (ACR) | 📋 Planlandı |
| Container Orchestration | Azure Container Apps / AKS | 📋 Planlandı |
| Veritabanı | Azure Database for PostgreSQL | 📋 Planlandı |
| Authentication | Azure AD + Entra ID | 📋 Planlandı |
| Secrets | Azure Key Vault | 📋 Planlandı |
| CDN | Azure Front Door | 📋 Planlandı |
| Monitoring | Azure Monitor + App Insights | 📋 Planlandı |

## 5.2 Azure Öğrenme Konuları

- Azure Resource Manager (ARM) ve Resource Groups

- Azure DevOps — pipelines, boards, repos

- Managed Identity — secrets olmadan auth

- Azure Kubernetes Service (AKS) temelleri

- Bicep veya Terraform ile IaC

# 6. Faz 5 — Claude AI Derin Entegrasyon

🎯 Odak: Uygulamayı AI-native hale getir

## 6.1 Gelişmiş AI Özellikleri

| Görev | Teknoloji | Durum |
| --- | --- | --- |
| Tool use / Function calling | Claude API Tools | 📋 Planlandı |
| Todo CRUD via chat | Claude + Express | 📋 Planlandı |
| Akıllı görev önerileri | Claude API | 📋 Planlandı |
| Doğal dil ile todo arama | Claude + PostgreSQL | 📋 Planlandı |
| Haftalık özet raporu | Claude + cron job | 📋 Planlandı |
| Multi-modal (resim yükleme) | Claude Vision API | 📋 Planlandı |

## 6.2 Prompt Engineering Konuları

- System prompt tasarımı ve best practices

- Few-shot prompting — örnekle yönlendirme

- Chain-of-thought reasoning

- Tool/function calling pattern'ları

- Context window yönetimi ve token optimizasyonu

- Streaming ve async response handling

# 7. Öğrenme Yolu & Kaynaklar

## 7.1 Tamamlanacak Sertifikasyonlar

| Görev | Teknoloji | Durum |
| --- | --- | --- |
| AWS Cloud Practitioner | AWS | 📋 Planlandı |
| AWS Solutions Architect Associate | AWS | 📋 Planlandı |
| Azure Fundamentals (AZ-900) | Microsoft | 📋 Planlandı |
| Azure Developer Associate (AZ-204) | Microsoft | 📋 Planlandı |

## 7.2 Teknik Konular Öncelik Sırası

- 1. Modern React patterns (hooks, context, server components)

- 2. Node.js best practices & clean architecture

- 3. PostgreSQL — advanced queries, indexing, performance

- 4. Docker & container best practices

- 5. CI/CD pipeline tasarımı

- 6. AWS core services (ECS, RDS, S3, CloudFront)

- 7. Azure core services (Container Apps, Azure DB)

- 8. Claude API — advanced features & tool use

- 9. Infrastructure as Code (Terraform)

- 10. Kubernetes temelleri (AKS/EKS)

## 7.3 Tavsiye Edilen Kaynaklar

- docs.anthropic.com — Claude API resmi dokümantasyonu

- docs.aws.amazon.com — AWS resmi dokümantasyonu

- learn.microsoft.com — Azure öğrenme platformu

- roadmap.sh — Frontend, Backend, DevOps yol haritaları

- testdriven.io — Docker, AWS, FastAPI pratik eğitimler

# 8. Zaman Çizelgesi (Tahmini)

| Dönem | Faz | Hedef |
| --- | --- | --- |
| Şubat – Mart 2026 | Faz 1: App Geliştirme | Chatbot, UI iyileştirme, test coverage |
| Nisan 2026 | Faz 2: CI/CD | GitHub Actions, Docker registry, monitoring |
| Mayıs – Haziran 2026 | Faz 3: AWS | ECS, RDS, CloudFront — production live |
| Temmuz – Ağustos 2026 | Faz 4: Azure | Container Apps, Azure DB — multi-cloud |
| Eylül 2026+ | Faz 5: AI Native | Tool use, advanced Claude features, AKS |

Bu belge yaşayan bir dokümandır. Her faz tamamlandıkça güncellenecek ve yeni öğrenimler eklenecektir.

Hazırlayan: Claude (Anthropic)  •  Şubat 2026